珠海市财政投资审核中心

珠财审通〔2017〕24号

关于及时做好强台风“天鸽”造成在建工程

损失证据收集的通知

各建设单位：

8月23日，强台风“天鸽”正面袭击珠海，造成严重灾害，重创我市在建政府投资项目，但我们城市建设者众志成城，在市委市政府的正确领导和指挥下，顶住罕见天灾严峻考验，顽强拼搏，正积极投入灾后恢复生产工作中。

此次强台风造成在建工程严重损失，属于不可抗力事件，损失结果处理应根据《建设工程施工合同范本》（GF—2013—0201）和《建设工程清单计价规范》（GB50500-2013）有关不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果的承担原则处理 (合同另有约定除外)。

为公平合理分担强台风“天鸽”引起的在建工程损失，请建设单位会同监理单位、施工单位及时全面收集在建项目损失的证据，并认真统计所造成的损失，经项目主管部门确认后，在10月23日前报送我中心备案，以便今后工程索赔审核顺利进行，减少矛盾与纠纷。

特此通知。

附件：珠海在建政府投资项目台风损坏证据整理基本要求

珠海市财政投资审核中心

2017年8月28日

抄送：市财政局、各主管部门